                                                                             УТВЕРЖДЕНО
протоколом  совместного заседания межведомственной комиссии по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг  в Смоленской области от 17.11.20142014 г. № 9
План-график перевода государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти Смоленской области в электронную форму в 2014-2015 годах

	№ п/п
	Наименование государственной или муниципальной услуги(
	Наименование услуги, определенное нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципального образования (для муниципальной услуги)
	Ответственный исполнитель
	Срок перевода в электронную форму, в формате ДД.ММ.ГГГГ

	
	
	
	
	Внедрение ведомственной информационной системы
	Доработка ИС, обеспечивающей МЭВ
	Запуск интерактивной формы предоставления услуги на ЕПГУ или РПГУ
	Обеспечение возможности получения результата услуги в электронной форме через Личный кабинет
	Доработка административного регламента
	Примечание

	
	
	
	
	Дата заключенного госконтракта
	Дата внедрения
	Дата заключенного госконтракта
	Дата доработки
	Дата заключенного госконтракта
	Дата запуска
	Дата заключенного госконтракта
	Дата возможности получения результата услуги в электронной форме
	
	


	1. 
	2.
	2а.
	3.
	4.
	4а.
	5.
	5а.
	6.
	6а.
	7.
	7а.
	8.
	9.

	1. 
	Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам и кормящим матерям
	Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемое по заключению врачей
	Департамент Смоленской области по социальному развитию
	07.12.2010
	23.12.2011
	29.09.2014
	
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	май 2015
	«Справка о составе семьи»
ФМС – не разработан соответствующий электронный сервис»

	2. 
	Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
	Назначение и выплата областного государственного единовременного пособия при рождении ребенка
	Департамент Смоленской области по социальному развитию
	07.12.2010
	23.12.2011
	29.09.2014
	
	16.12.2013
	июль 2014
	16.12.2013
	июль 2014
	29.04.2013
	«Справка о составе семьи»

ФМС – не разработан соответствующий электронный сервис»

	3. 
	Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	―
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте
	―
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком
	Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
	Департамент Смоленской области по социальному развитию
	07.12.2010
	23.12.2011
	29.09.2014
	июль 2014
	16.12.2013
	июль 2014
	16.12.2013
	июль 2014
	Предоставление услуги регламентируется федеральным законодательством 
	«Справка о составе семьи»

ФМС – не разработан соответствующий электронный сервис»

	6. 
	Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое
	Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Смоленска
	29.06.2012
	26.12.2012
	29.09.2014
	
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	май 2015
	«План переводимого помещения с его техническим описанием»,

«Поэтажный план дома, к котором находится переводимое помещение»

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» - не разработан соответствующий электронный сервис»

	7. 
	Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации
	Жилищное управление Администрации города Смоленска
	 -
	 -
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	май 2015
	В целях предоставления услуги планируется использовать Интегрированную систему электронного документооборота и архива Администрации Смоленской области и органов исполнительной власти 

Смоленской области



	8. 
	Предоставление денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсационных доплат отдельным категориям граждан)
	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа ветеранов, имеющих право на указанные меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»
	Департамент Смоленской области по социальному развитию
	07.12.2010
	23.12.2011
	29.09.2014
	
	16.12.2013
	июль 2014
	16.12.2013
	июль 2014
	Предоставление услуги регламентируется федеральным законодательством 
	«Справка о составе семьи»

ФМС – не разработан соответствующий электронный сервис»

	9. 
	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка
	Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву


	Департамент Смоленской области по социальному развитию
	07.12.2010
	23.12.2011
	29.09.2014
	
	16.12.2013
	июль 2014
	16.12.2013
	июль 2014
	Предоставление услуги регламентируется федеральным законодательством 
	«Справка о составе семьи»

ФМС – не разработан соответствующий электронный сервис»

	10. 
	Предоставление компенсации платы фактических расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям
	Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям, проживающим на территории Смоленской области
	Департамент Смоленской области по социальному развитию
	07.12.2010
	23.12.2011
	29.09.2014
	
	16.12.2013
	июль 2014
	16.12.2013
	июль 2014
	30.10.2012
	«Справка о составе семьи»

ФМС – не разработан соответствующий электронный сервис»

	11. 
	Предоставление социальных пособий малоимущим
	Назначение и выплата государственного ежемесячного пособия на ребенка в Смоленской области
	Департамент Смоленской области по социальному развитию
	07.12.2010
	23.12.2011
	29.09.2014
	
	16.12.2013
	июль 2014
	16.12.2013
	июль 2014
	12.10.2012
	«Справка о составе семьи»

ФМС – не разработан соответствующий электронный сервис»

«Сведения о прохождении военной службы по призыву» Минобороны – не разработан соответствующий сервис

	12. 
	Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков
	Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Смоленска
	Отдел земельных отношений Администрации города Смоленска
	29.06.2012
	26.12.2012
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	май 2015
	

	13. 
	Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений


	Жилищное управление Администрации города Смоленска
	29.06.2012
	26.12.2012
	29.09.2014
	
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	май 2015
	«Техничесий паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилогопомещения»

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» - не разработан соответствующий электронный сервис»

	14. 
	Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Департамент Смоленской области по социальному развитию
	07.12.2010
	23.12.2011
	29.09.2014
	
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	15.08.2013
	«Справка о составе семьи»

ФМС – не разработан соответствующий электронный сервис»

	15. 
	Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)
	Назначение опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан


	Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска
	 -
	 -
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	29.09.2014
	декабрь 2014
	май 2015
	В целях предоставления услуги планируется использовать Интегрированную систему электронного документооборота и архива Администрации Смоленской области и органов исполнительной власти 

Смоленской области




� В соответствии с соглашениями о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации


( Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р, Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626, 13.09.2010, № 37, ст. 4777, 09.01.2012, № 2, ст. 375.








