# АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 апреля 2013 г. N 641-р/адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ

И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ)

(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области

от 06.05.2014 N 503-р/адм, от 27.06.2014 N 806-р/адм,

от 25.03.2015 N 383-р/адм, от 15.12.2015 № 1975-р/адм,

от 04.02.2016 № 107-р/адм)

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (далее также - "дорожная карта").

2. Департаменту Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Ю.Н. Пучков), Департаменту бюджета и финансов Смоленской области (И.А. Савина):

2.1. Обеспечить реализацию "дорожной карты".

2.2. Осуществлять мониторинг и контроль за реализацией "дорожной карты" и ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой) доклад о ходе ее реализации.

2.3. Осуществлять в установленном порядке внесение изменений в "дорожную карту" по согласованию с Фондом и Минстроем.

2.4. При подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные "дорожной картой".

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, ответственным за реализацию "дорожной карты":

3.1. Обеспечить реализацию "дорожной карты".

3.2. Представлять информацию о ходе реализации "дорожной карты" в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Смоленской области – начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Н. Пучкова.

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации       Смоленской области

от 30.04.2013  № 641-р/адм

(в редакции распоряжения Администрации Смоленской области от 06.05.2014 № 503-р/адм, от 27.06.2014 № 806-р/адм, от 25.03.2015 № 383-р/адм,

от 15.12.2015 №1975-р/адм,

от 04.02.2015 № 107-р/адм)

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В рамках реализации на территории Смоленской области Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в    2009 - 2013 годах органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области ликвидировано 52,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, из которого переселено более 3 100 граждан.

Однако выполнение программ не позволяет в полной мере решить вопрос ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января        2012 года.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных          до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими ликвидации, расположенных на территории Смоленской области, составляет           56,3 тыс. кв. метров (приложение № 1 к настоящему плану).

Актуальность и важность данной проблемы требует выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Цели «дорожной карты»

Целями «дорожной карты» являются:

- полная ликвидация к 1 сентября 2017 года аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Смоленской области, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- улучшение условий жизни населения Смоленской области и, как следствие, рост уровня жизни.

- Основные направления «дорожной карты»

Основными направлениями «дорожной карты» являются:

- подготовка и утверждение Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы согласно плану организационных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 3 к настоящему плану);

- подача заявок в Фонд на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом объема финансирования (приложение № 2 к настоящему плану);

- перечисление средств Фонда и областного бюджета на счета муниципальных образований Смоленской области;

- переселение граждан из аварийных многоквартирных домов;

- снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда.

- Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию до 1 сентября 2017 года аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года, предусматривает:

- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года;

- улучшение физического состояния жилищного фонда Смоленской области;

- достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

- в качестве контрольного показателя успешной реализации «дорожной карты» выбран показатель ликвидации в Смоленской области аварийного жилищного фонда.