6

	Приложение № 2
к плану мероприятий («дорожной карте») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (в редакции распоряжения Администрации Смоленской области от 06.05.2014 № 503-р/адм, от 27.06.2014 № 806-р/адм, от 25.03.2015 № 383-р/адм, от 04.02.2016  № 107-р/адм)


ПЛАН 
организационных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Оказание консультационной помощи и методической поддержки муниципальным образованиям Смоленской области в целях выполнения условий предоставления финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»


	2014-2017 годы
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
	-

	2.
	Принятие муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период (до 1 сентября 2017 года включительно), предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда


	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее – органы местного самоуправления)
(по согласованию)
	-

	3.
	Получение согласия граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, на предоставление благоустроенного жилого помещения


	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления 
(по согласованию)
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.
	Подготовка и утверждение муниципальными образованиями Смоленской области муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 


	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления 
(по согласованию)
	-

	5.
	Представление муниципальными образованиями Смоленской области заявок на получение финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда


	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления 
(по согласованию)
	заявки представляют- ся муниципальны-ми образованиями Смоленской области, имеющими аварийный жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным до 
1 января 2012 года


	6.
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений


	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления
(по согласованию)
	-

	7.
	Заключение договоров на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в соответствии с которыми передаче в муниципальную собственность подлежат жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления 

(по согласованию)
	-

	8.
	Заключение договоров социального найма либо договоров мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда


	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления 

(по согласованию)
	-

	9.
	Мероприятия, реализуемые с целью финансирования переселения за счет внебюджетных средств:

- заключение инвестиционных договоров на строительство многоквартирных домов, в соответствии с которыми в

	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления 

(по согласованию)
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	
	муниципальную собственность подлежит передаче часть жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

- предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии

	
	
	

	10.
	Мониторинг выполнения «дорожной карты»

	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления 
(по согласованию), Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

	-

	11.
	Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда, включая сроки их осуществления и источники финансирования

	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления 

(по согласованию)
	-

	12.
	Подготовка предложений по распределению финансовых средств, предусмотренных на реализацию Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)


	2014-2017 годы
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
	-

	13.
	Рассмотрение представленных муниципальными образованиями Смоленской области заявок и принятие решения о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	2014-2017 годы
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	14.
	Разработка и утверждение Программы
	2014-2017 годы
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству


	-

	15.
	Выполнение корректировки Программы

	2014-2017 годы
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству


	-

	16.
	Принятие правового акта о областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (до 1 сентября 2017 года включительно), предусматривающего необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда


	2014-2017 годы
	Департамент бюджета и финансов Смоленской области
	-

	17.
	Подача заявок в Фонд на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	2014-2017 годы
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

	-

	18.
	Перечисление средств Фонда и средств софинансирования областного бюджета на счета муниципальных образований Смоленской области
	2014-2017 годы
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

	-

	19.
	Организация мониторинга реализации Программы
	2014-2017 годы
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, 
органы местного самоуправления
(по согласованию)

	-

	1
	2
	3
	4
	5

	20.
	Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния рынка подрядных организаций для строительства жилья и рынка готового жилья в муниципальных образованиях

	2014-2017 годы
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
	-

	21.
	Рассмотрение вопроса проектирования и строительства энергоэффективных домов, в которые планируется переселять граждан из аварийного жилищного фонда
	2014-2017 годы
	органы местного самоуправления 

(по согласованию), Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

	-


