## ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.03.2026 № 128

| # Об итогах выполнения Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы |  |
| --- | --- |

# В соответствии с частями 2 и 3 статьи 22 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь письмом публично-правовой компании «Фонд развития территорий» от 26.01.2026 
№ 02-6/1-1247,

# Правительство Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые итоги выполнения Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы.

Губернатор

Смоленской области  									 В.Н. Анохин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Смоленской области

от 13.03.2026  № 128

ИТОГИ

выполнения Региональной адресной программы

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019 – 2023 годы

- Общие сведения

В Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы (далее также – Программа), утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 29.03.2019 № 159, было включено 6 муниципальных образований Смоленской области, на территории которых имелся аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 
2017 года, которые выполнили требования, установленные статьей 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и получили финансовую поддержку за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд).

- Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составил 
2 075 037 898,93 рубля, в том числе средства Фонда – 952 349 991,91 рубля, средства областного бюджета – 1 016 819 190,94 рубля, средства местных бюджетов – 105 868 716,08 рубля.

Общий объем финансирования этапа 2019 года Программы составил 
141 418 795,02 рубля, в том числе средства Фонда – 91 213 304 рубля, средства областного бюджета – 42 151 918,04 рубля, средства местных бюджетов – 8 053 572,98 рубля.

Общий объем финансирования этапа 2020 года Программы составил 
331 953 937,71 рубля, в том числе средства Фонда – 187 851 893,67 рубля, средства областного бюджета – 71 477 644,81 рубля, средства местных бюджетов – 72 624 399,23 рубля.

Общий объем финансирования этапа 2021 года Программы составил 
142 456 662,27 рубля, в том числе средства Фонда – 66 496 700,44 рубля, средства областного бюджета – 53 004 024,82 рубля, средства местных бюджетов – 22 955 937,01 рубля.

Общий объем финансирования этапа 2022 года Программы составил 
1 459 208 503,93 рубля, в том числе средства Фонда – 606 788 093,8 рубля, средства областного бюджета – 850 185 603,27 рубля, средства местных бюджетов – 2 234 806,86 рубля.

- Показатели выполнения Программы

  - Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, приведен в приложении № 1 к настоящим итогам.

Информация о мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведена в приложении № 2 к настоящим итогам.

Информация о мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведена в приложении № 3 к настоящим итогам.

Информация о показателях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведена в приложении № 4 
к настоящим итогам.

  - В результате реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы переселены 1 637 человек из 716 квартир расселяемой площадью 
27 302,93 кв. метра.